Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano |
| Data | 06 ottobre ’17 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi abbiamo dedicato tutta la giornata nella pratica. Ho creato la Virtual Machine con Windows 10, poi ho installato apache, dopodiché ho installato php dove ho avuto dei problemi, i quali sono citati nello spazio previsto per i problemi riscontrati. Per finire la giornata ho modificato la mia documentazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Durante l’installazione di php bisognava inserire un LoadModule:  LoadModule php7\_module "c:/php/php7apache2\_4.dll"  AddHandler application/x-httpd-php .php  PHPIniDir "C:/php”  Quando ho inserito il comando AddHandler ho sbagliato a scrivere “application/x-httpd-php .php” perché non ho messo lo spazio prima del “.php”. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Rispetto alla pianificazione sono indietro per la creazione del sito |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Iniziare a fare il sito con i form. |
|  |